PLAN MAESTRO DE PRUEBAS

Verificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales

Proyecto de software: FoamWash

Elaborado por:

Cristian Andrés Criollo Tovar

Líder de Aseguramiento de Calidad (QA Lead)

Equipo de proyecto

Michel Alejandra Quintero Aragón

Deimer Jesús González Jiménez

Marlon Alexis Narváez Eraso

Carolina Gómez Rodríguez

Cristian Andrés Criollo Tovar

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

Bogotá D.C., Colombia

4 de agosto de 2026

## Control de Versiones

| Versión | Fecha | Elaborado por | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/08/2026 | Cristian Andrés Criollo Tovar | Versión inicial del Plan Maestro de Pruebas del proyecto FoamWash. |

# 1. Introducción

El presente Plan Maestro de Pruebas define la estrategia, el alcance, los recursos y el cronograma que orientan el proceso de verificación y validación del sistema de información del proyecto FoamWash, empresa dedicada al servicio de lavado de mobiliario, incluyendo sofás, colchones, sillas y muebles en general. Este documento establece los lineamientos bajo los cuales el equipo de aseguramiento de calidad (QA) del proyecto ejecuta las actividades de prueba sobre los veintidós (22) requisitos funcionales (RF) y los diez (10) requisitos no funcionales (RNF) definidos en las etapas de análisis y diseño del sistema.

Este plan se elabora en el marco de la formación en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET), sede Bogotá D.C., y constituye el documento rector del proceso de pruebas del proyecto, a partir del cual se derivan la lista de chequeo (checklist) de verificación, el repositorio de casos de prueba y el informe final de hallazgos.

# 2. Objetivos del Plan de Pruebas

## 2.1 Objetivo general

Establecer la estrategia, el alcance y los criterios que permitan verificar de manera sistemática el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema FoamWash, garantizando que el producto entregado cumpla con los criterios de aceptación definidos y responda a las necesidades del cliente.

## 2.2 Objetivos específicos

- Definir el alcance de las pruebas a realizar sobre los perfiles de usuario cliente, empleado y administrador.

- Establecer la estrategia y los tipos de prueba (funcionales, no funcionales, de regresión y de aceptación) aplicables al proyecto.

- Definir los criterios de entrada y salida que determinan el inicio y cierre del ciclo de pruebas.

- Asignar los roles y responsabilidades del equipo de aseguramiento de calidad.

- Establecer el cronograma general de las actividades de prueba.

- Identificar los riesgos asociados al proceso de pruebas y definir estrategias de mitigación.

- Servir como documento base para la elaboración del checklist de verificación, los casos de prueba y el informe de hallazgos del proyecto.

# 3. Alcance

## 3.1 Dentro del alcance

El presente plan cubre la verificación de la totalidad de los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema FoamWash, distribuidos en los tres perfiles de usuario contemplados en el proyecto:

- Cliente: registro e inicio de sesión, consulta de servicios y tarifas, solicitud de cotizaciones, programación de servicios, notificaciones y consulta de historial.

- Empleado: inicio de sesión, visualización de agenda, gestión de órdenes asignadas, registro de observaciones y notificaciones.

- Administrador: gestión de usuarios y roles, administración de órdenes de servicio, asignación de personal, generación de reportes y estadísticas, y exportación de datos.

- Requisitos no funcionales de seguridad, disponibilidad, desempeño, usabilidad, mantenibilidad, escalabilidad y compatibilidad tecnológica.

## 3.2 Fuera del alcance

- Pruebas de carga y estrés a gran escala sobre infraestructura de producción.

- Pruebas de penetración o auditoría de seguridad ofensiva (pentesting).

- Integraciones con pasarelas de pago o servicios externos no contemplados en los requisitos definidos.

- Pruebas sobre módulos o funcionalidades que se incorporen al sistema con posterioridad al cierre de este ciclo de pruebas.

# 4. Documentos de Referencia

- Documento de Requisitos Funcionales y No Funcionales del proyecto FoamWash.

- CheckList_FoamWash.xlsx — Lista de chequeo de verificación de requisitos.

- Casos_de_prueba_completo.xlsx — Repositorio de casos de prueba del proyecto.

- Informe de Hallazgos — Verificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales, FoamWash.

# 5. Estrategia de Pruebas

## 5.1 Tipos de prueba

- Pruebas funcionales: verifican que cada requisito funcional se comporte conforme al flujo principal, las entradas y los criterios de aceptación definidos.

- Pruebas no funcionales: verifican atributos de calidad del sistema, tales como seguridad, disponibilidad, desempeño, usabilidad, mantenibilidad, escalabilidad y compatibilidad.

- Pruebas de regresión: se ejecutan sobre los requisitos que presentaron observaciones en ciclos previos, con el fin de confirmar que las correcciones aplicadas no afecten funcionalidades ya validadas.

- Pruebas de aceptación: validan que el sistema cumpla con las expectativas del cliente antes del cierre del proyecto.

## 5.2 Técnica de diseño de casos de prueba

Los casos de prueba se diseñan mediante la técnica de caso de uso y particiones de equivalencia, contemplando escenarios de flujo principal, validación de campos obligatorios, formatos de datos inválidos y manejo de errores de conexión o disponibilidad del servicio. Cada caso de prueba documenta un identificador único (CP-XXX), el objetivo de la prueba, los pasos de ejecución y el resultado esperado.

## 5.3 Metodología de verificación

La verificación de cada requisito se realiza a través de una lista de chequeo (checklist) que evalúa, entre otros criterios: identificador y nombre del requisito, actor principal y secundario, nivel de prioridad, entradas y flujo principal, criterios de aceptación, reglas de negocio asociadas, requisitos no funcionales relacionados, casos de prueba ejecutados y observaciones del equipo evaluador. El requisito se marca como "Completo" únicamente cuando la totalidad de estos criterios ha sido verificada satisfactoriamente.

## 5.4 Priorización

La ejecución de las pruebas se prioriza en función del nivel de criticidad de cada requisito. Los requisitos de prioridad Alta —que soportan procesos críticos del negocio como la autenticación, la programación de servicios, la gestión de órdenes y de usuarios— se ejecutan en primer lugar, seguidos de los requisitos de prioridad Media.

# 6. Criterios de Entrada y Salida

## 6.1 Criterios de entrada

- El requisito funcional o no funcional se encuentra formalmente documentado y aprobado por el equipo de proyecto.

- El módulo o funcionalidad correspondiente ha sido desplegado en el ambiente de pruebas.

- Los casos de prueba asociados al requisito han sido diseñados y revisados por el QA Lead.

## 6.2 Criterios de salida

- El cien por ciento (100%) de los casos de prueba planificados ha sido ejecutado.

- Todos los requisitos de prioridad Alta se encuentran en estado "Completo", sin observaciones pendientes.

- Las observaciones identificadas han sido corregidas por el equipo de desarrollo y reverificadas por el equipo de pruebas.

- El checklist de verificación y el informe de hallazgos han sido elaborados y avalados por el QA Lead.

# 7. Ambiente y Herramientas de Prueba

- Ambiente de pruebas: instancia de desarrollo/pruebas del sistema FoamWash, con datos representativos de los tres perfiles de usuario (cliente, empleado, administrador).

- Repositorio de casos de prueba: hoja de cálculo Casos_de_prueba_completo.xlsx, organizada por requisito (RF-01 a RF-22 y RNF-1 a RNF-10).

- Lista de chequeo: hoja de cálculo CheckList_FoamWash.xlsx, empleada como instrumento de verificación y trazabilidad de cada requisito.

- Navegadores de prueba: navegadores web de uso común y dispositivos móviles, conforme al RNF 006 y al RNF 010.

# 8. Roles y Responsabilidades

El equipo de proyecto está conformado por cinco integrantes, quienes asumen los siguientes roles durante el proceso de aseguramiento de calidad:

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Cliente del proyecto | Edilberto González Jiménez | Aprobar el plan de pruebas y validar la entrega final del producto. |
| Líder de Proyecto | Deimer Jesús González Jiménez | Coordinar el equipo de desarrollo, gestionar el cronograma y avalar los entregables del proyecto. |
| Líder de Aseguramiento de Calidad (QA Lead) | Cristian Andrés Criollo Tovar | Elaborar y aprobar el plan maestro de pruebas, definir la estrategia de pruebas, supervisar la ejecución y consolidar los resultados. |
| Tester | Michel Alejandra Quintero Aragón | Diseñar y ejecutar casos de prueba, registrar hallazgos y verificar correcciones. |
| Tester | Marlon Alexis Narváez Eraso | Diseñar y ejecutar casos de prueba, registrar hallazgos y verificar correcciones. |
| Tester | Carolina Gómez Rodríguez | Diseñar y ejecutar casos de prueba, registrar hallazgos y verificar correcciones. |

# 9. Alcance de Requisitos Funcionales (RF)

A continuación se relacionan los veintidós (22) requisitos funcionales objeto de verificación, su nivel de prioridad y el número de casos de prueba diseñados para cada uno, conforme al repositorio Casos_de_prueba_completo.xlsx.

| ID | Requisito Funcional | Prioridad | N.º casos |
| --- | --- | --- | --- |
| RF 1 | Ingresar al sistema (cliente) | Alta | 5 |
| RF 2 | Iniciar sesión / cerrar sesión | Alta | 7 |
| RF 3 | Recuperar contraseña | Alta | 10 |
| RF 4 | Consultar servicios y tarifas disponibles | Alta | 7 |
| RF 5 | Solicitar cotización de servicio | Media | 5 |
| RF 6 | Programar servicio de lavado | Alta | 8 |
| RF 7 | Recibir notificaciones del estado de su servicio | Media | 7 |
| RF 8 | Consultar historial de servicios realizados | Media | 6 |
| RF 9 | Ingresar al sistema (empleado) | Alta | 6 |
| RF 10 | Visualizar agenda de servicios asignados | Alta | 7 |
| RF 11 | Consultar detalles de órdenes de servicio | Alta | 5 |
| RF 12 | Marcar servicio como finalizado | Alta | 6 |
| RF 13 | Registrar observaciones del servicio | Media | 3 |
| RF 14 | Consultar historial de servicios asignados | Media | 2 |
| RF 15 | Recibir notificación de nuevos servicios asignados | Media | 2 |
| RF 16 | Gestionar usuarios y roles (clientes, empleados, administradores) | Alta | 5 |
| RF 17 | Registrar y administrar órdenes de servicio | Alta | 4 |
| RF 18 | Asignar / reasignar servicios a empleados | Alta | 4 |
| RF 19 | Validar disponibilidad de empleados | Alta | 3 |
| RF 20 | Generar reportes de servicios, ingresos y productividad | Alta | 3 |
| RF 21 | Visualizar estadísticas del sistema | Media | 2 |
| RF 22 | Exportar datos (reportes, indicadores, historial) | Media | 1 |

# 10. Alcance de Requisitos No Funcionales (RNF)

De igual forma, se relacionan los diez (10) requisitos no funcionales evaluados, su categoría de calidad asociada y el número de casos de prueba diseñados.

| ID | Requisito No Funcional | Categoría | N.º casos |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF 001 | Proteger los datos de los usuarios | Seguridad | 2 |
| RNF 002 | Registrar el acceso según roles | Seguridad | 2 |
| RNF 003 | Registrar actividad en bitácora | Seguridad | 3 |
| RNF 004 | Estar disponible el 99% del tiempo | Disponibilidad | 2 |
| RNF 005 | Procesar solicitudes simultáneas sin errores | Desempeño | 2 |
| RNF 006 | Ser accesible desde dispositivos móviles | Compatibilidad | 2 |
| RNF 007 | Mostrar una interfaz intuitiva | Usabilidad | 2 |
| RNF 008 | Facilitar actualización sin afectar el servicio | Mantenibilidad | 2 |
| RNF 009 | Permitir ampliación de funcionalidades | Escalabilidad | 2 |
| RNF 010 | Ser compatible con navegadores populares | Compatibilidad | 4 |

# 11. Resumen del Repositorio de Casos de Prueba

El repositorio de casos de prueba del proyecto FoamWash, es el repositorio “proyecto-qa-Foam-Wash” que esta dividido en dos Ramas:

- MAIN : la rama principal del repositorio que se mantiene vacia solo conteniendo las carpetas a la espera de que todo sea terminado para realizar el paso a la misma.

- PROYECTO-QA: rama que contiene las carpetas y los archivos antes de ser aprobados de manera definitiva.

Las carpetas que tienen ambas ramas son las siguientes:

- 01_Plan_Maestro_Pruebas

- 02_Casos_de_Prueba

- 03_Matriz_Trazabilidad

- 04_Registro_Bugs

- 05_Evidencias

- 06_Informes

- 07_Metricas

- 08_Presentaciones

También cuenta con un archivo “README.md” a nivel de la raíz del repositorio para información rápida e indispensable.

# 12. Cronograma de Pruebas

El proceso de pruebas se desarrolla en seis fases secuenciales, descritas a continuación:

| Fase | Actividad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planeación de pruebas | Elaboración del plan maestro de pruebas, definición de alcance, estrategia y checklist de verificación. |
| 2 | Diseño de casos de prueba | Construcción del repositorio de casos de prueba para los 22 RF y 10 RNF (131 casos en total). |
| 3 | Ejecución de pruebas funcionales | Ejecución de casos de prueba sobre los perfiles cliente, empleado y administrador. |
| 4 | Ejecución de pruebas no funcionales | Verificación de seguridad, disponibilidad, desempeño, usabilidad y compatibilidad. |
| 5 | Registro y corrección de hallazgos | Documentación de observaciones, corrección por parte del equipo de desarrollo y reprueba. |
| 6 | Verificación final y cierre | Reverificación de requisitos corregidos, consolidación de resultados y elaboración del informe de hallazgos. |

# 13. Riesgos y Contingencias

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo limitado para la ejecución completa del ciclo de pruebas | Media | Alto | Priorizar la ejecución de casos asociados a requisitos de prioridad Alta. |
| Ambigüedad en criterios de aceptación de algún requisito | Baja | Medio | Validar con el líder de proyecto y el cliente antes de iniciar la ejecución. |
| Indisponibilidad del ambiente de pruebas | Baja | Alto | Coordinar con el equipo de desarrollo ventanas de disponibilidad previas a cada ciclo. |
| Reaparición de defectos ya corregidos (regresión) | Media | Medio | Ejecutar pruebas de regresión sobre los requisitos previamente observados. |
| Rotación o indisponibilidad de un integrante del equipo de pruebas | Baja | Medio | Redistribuir casos de prueba entre los demás testers del equipo. |

# 14. Entregables del Proceso de Pruebas

- Plan Maestro de Pruebas (este documento).

- Lista de chequeo de verificación (CheckList_FoamWash.xlsx).

- Repositorio de casos de prueba (Casos_de_prueba_completo.xlsx).

- Informe de Hallazgos — Verificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales.

# 15. Criterios Generales de Aceptación del Sistema

El sistema FoamWash se considera apto para su entrega al cliente cuando la totalidad de los requisitos funcionales y no funcionales evaluados en este plan alcance el estado "Completo", sin observaciones pendientes sobre los requisitos de prioridad Alta, y una vez el checklist de verificación y el informe de hallazgos hayan sido revisados y avalados por el QA Lead y el Líder de Proyecto.

# 16. Aprobación del Plan

El presente Plan Maestro de Pruebas ha sido elaborado por el Líder de Aseguramiento de Calidad (QA Lead) del proyecto FoamWash y queda sujeto a la aprobación del Líder de Proyecto y del cliente, previo a su puesta en ejecución.

# 17. Firmas

Cristian ACT.

Cristian Andrés Criollo Tovar

Líder de Aseguramiento de Calidad (QA Lead) — Elabora

_______________________________________

Deimer Jesús González Jiménez

Líder de Proyecto — Aprueba

_______________________________________

Edilberto González Jiménez

Cliente — Aprueba